批次 3：RAG 可视化 + 历史管理任务说明

适用范围：后端 src/api/routes.py、src/database.py；前端 src/static/pages/knowledge.html、src/static/pages/studio.html。 硬约束：hybrid_search_kb 的融合权重（0.4/0.6）与打分公式不动；向量服务不可用时的静默降级行为不破坏；不做 git 提交，逐任务贴 diff 与验收证据。

背景（已实测确认的现状）

- knowledge.html 的搜索调用 /api/kb/search?q=...&limit=20，走纯关键词通道，返回字段只有 score——没有 match_type / kw_score / vector_score / fused_score。页面里 matchTypeLabel/matchTypeClass 徽章渲染代码（knowledge.html 第 921–935 行）因此是死代码，永远渲染不出来。

- studio.html 的 KB 命中面板已支持 match_type 徽章渲染（第 2325–2335 行），真实检测时 detection.kb_hits 确实带 match_type: "hybrid" 和双路分数——但仅一个小角标，用户感知不到”这背后是向量语义检索”。

- 历史管理现状：左侧”历史对话”（localStorage）只有单条 × 删除，无清空入口；右下”最近报告”（服务端 reports 表）完全只读，无删除能力。

任务 1：KB 搜索接口支持混合检索（后端）

修改要求

- GET /api/kb/search 新增可选参数 mode：

  - mode=keyword（默认，保持现有行为与返回结构完全不变，保证兼容）；

  - mode=hybrid：走 hybrid_search_kb，返回字段在现有基础上包含 match_type、kw_score、vector_score、fused_score。

- 向量服务不可用（未配置 EMBEDDING_MODEL / 嵌入失败）时，mode=hybrid 静默退化为关键词结果——沿用现有降级设计，不报错、不 500。返回体可带一个 degraded: true 标记字段（可选，便于前端提示）。

- ARCHITECTURE.md 第 5.4 节 API 清单同步更新该端点说明。

验收方法

- mode=hybrid 搜”我的账户需要重新认证否则冻结”（与任何条目标题不完全同词）：返回含 match_type 字段，且应出现 semantic/hybrid 命中；

- mode 不传时返回结构与现状逐字段一致；

- 临时去掉 EMBEDDING_MODEL 重启后 mode=hybrid 不报错、正常返回关键词结果。

任务 2：knowledge 页接通混合检索，让 RAG 可见

修改要求

- 搜索请求改为 mode=hybrid，启用页面已有的 match_type 徽章（语义 / 关键词+语义 / 关键词）。

- 搜索结果卡片在徽章旁展示双路分数，格式如 融合 63 · 词 76 · 向量 55（fused / kw / vector），样式用小号灰字，不喧宾夺主。

- 搜索框下方副标题或搜索 meta 行点明检索方式，例如”关键词 + 向量语义混合检索”；当返回带 degraded: true 时显示”向量服务不可用，已降级为关键词检索”。

- 浏览模式（非搜索）不改动。

验收方法

- 搜”我的账户需要重新认证否则冻结”：结果出现语义/混合徽章与双路分数，截图贴出；

- 搜一个精确关键词（如”T1566.002”）：确认关键词通道仍然工作、徽章显示正确；

- 无结果关键词：空态文案正常。

任务 3：studio 检测过程中的 RAG 存在感增强

修改要求（轻量，不重构）

- KB 命中面板顶部加一行说明文字：“关键词 + 向量语义混合检索”（小字灰底，只在有命中时显示）。

- KB 命中条目在现有 match_type 徽章旁补双路分数（同任务 2 格式）。

- threat_intel 的 agent_result 摘要渲染中，若其 KB 命中含 semantic/hybrid 条目，在行内追加一句”含语义命中 N 条”。

- 点击 KB 命中跳 knowledge 页对应条目的现有行为保持不变。

验收方法

- 跑一次真实检测（示例钓鱼邮件），右栏 KB 面板截图：说明行 + 徽章 + 双路分数齐全；

- 若运行环境未配置向量服务，面板优雅退化为仅现有关键词样式，不出现空白徽章或 undefined。

任务 4：历史对话管理增强（左侧栏，localStorage）

修改要求

- 侧栏头部”新对话”旁新增”清空”按钮：点击后二次确认（confirm 或轻量弹层），确认后清空全部历史对话并回到空态。

- 单条删除保持现有 × 按钮，增加 hover 提示”删除此记录”；删除当前正在查看的会话时正确回到空态（现有逻辑已覆盖，回归确认即可）。

- 容量自治：会话总数超过 50 条时，自动清理最旧的已完成会话（保留最近 50 条），在侧栏底部小字提示”仅保留最近 50 条”。

- 面板标题”历史对话”旁加小字标注”保存在本浏览器”，与右下角服务端报告区分开。

验收方法

- 清空：确认前不执行、确认后列表为空且刷新后仍为空；

- 构造 51 条会话后自动裁到 50 条，最旧的已完成会话被清掉；

- 单条删除行为不回归。

任务 5：最近报告删除能力（右下栏 + 后端）

修改要求

- 后端新增 DELETE /api/reports/{report_id}：

  - 删除指定 report 行；email 行保留（不影响 emails 统计）；

  - 不存在返回 404，参数非法返回 400；

  - 代码注释标明：当前无鉴权，部署到非本地环境前需加保护。

- 前端”最近报告”列表每项加 hover 出现的删除按钮（×），点击二次确认后调 DELETE，成功后原地刷新列表；失败时小字提示”删除失败，请重试”。

- 正在查看的报告被删除时，聊天区内容保留（当前会话数据在 localStorage，不受影响），仅列表刷新。

验收方法

- 删除一条报告 → 列表消失该项 → 刷新页面后仍消失（确认服务端数据真删了）；

- 删不存在的 id：后端 404，前端不报错不白屏；

- GET /api/reports 与 /api/stats 在删除后数据一致。

交付物清单

- ☐ 5 条任务各自的 diff（分开贴）

- ☐ 任务 1/2/3 的验收截图或接口返回摘录（含降级场景）

- ☐ 任务 4 的清空/裁剪/删除操作验证说明

- ☐ 任务 5 的删除-刷新-再验证记录

- ☐ 全量回归：tests/ 全绿 + 一次完整真实检测无异常

- ☐ ARCHITECTURE.md 第 5 节 API 清单、第 8 节前端清单同步更新

- ☐ 未做 git 提交