批次 1：前端修复任务说明（studio.html）

适用范围：仅 src/static/pages/studio.html。 本批次不触碰任何后端代码（src/api/、src/agents/、src/tools.py 等一律不改），不做 git 提交。 每条修复完成后：贴改动 diff + 验收证据（截图或测试输出），等我确认再进下一条。

通用约束

- 保持现有单文件结构与深色主题风格，不引入任何前端框架或构建工具。

- 所有用户可见文案使用中文。

- 修改后不破坏现有 SSE 事件渲染链路（agent_call / agent_result / step_progress / tool_finished / report / run_finished / run_failed 的现有行为必须保持不变）。

- 完成后自查：浏览器 Console 无新增报错；本地起服务（main.py）跑一次完整检测流程确认无回归。

任务 1：runFlow() 流中断兜底

现象

检测运行中如果后端 SSE 流中途断开（服务重启、网络抖动、后端异常退出但连接被正常关闭），前端 reader 循环会正常结束，但由于没收到 run_finished / run_failed 事件，界面永远停在”⏳ 运行中”，运行按钮保持禁用，只能刷新页面。

代码定位

- runFlow()：studio.html 第 2386 行起。

- reader 循环：第 2573–2593 行。循环正常 break 后函数直接结束（第 2594 行），没有任何收尾调用。

- finishRun() 在第 2453 行已定义，但只在 run_finished / run_failed 分支内被调用。

修改要求

- 用一个标志位（如 let runSettled = false）记录是否收到过 run_finished 或 run_failed，在这两个分支里置 true。

- reader 循环结束后（或整个流处理包一层 try/finally）检查：

  - 若 runSettled === false：状态置为”已中断”（setStatus("failed", "连接中断")），在聊天区追加一条提示（复用 appendNarrative，文案如”⚠ 连接中断：未收到检测完成信号，结果可能不完整，请重试”），清理 ticker 高亮（clearActiveTickerSteps()），调用 finishRun()。

  - 若已正常收尾：不重复调用 finishRun()（它幂等性未验证，避免二次执行副作用）。

- reader.read() 抛异常（网络层错误）走同一条中断路径，不能让异常逃逸成未捕获 Promise rejection。

验收方法

- 正常跑一封邮件到 run_finished，确认 UI 正常收尾、无行为变化。

- 模拟断流：运行检测后立刻停掉后端服务（或 DevTools → Network → Offline），确认按钮恢复可点、状态显示”连接中断”、聊天区有明确提示，不需要刷新页面。

- Console 无 Uncaught (in promise) 报错。

任务 2：localStorage 写入防护

现象

- 每个会话把全部 SSE 事件（含大量 llm_chunk）存入 conversations，几次长检测即可逼近 localStorage 5MB 配额。

- saveConversations()（第 1639–1642 行）直接 localStorage.setItem，无 try/catch。

- 最危险的触发点在 run_finished 分支（第 2542–2554 行）：updateConversation()（第 2549 行）在 finishRun()（第 2552 行）之前执行，一旦 setItem 抛 QuotaExceededError，finishRun() 和 updateRecentReports() 都执行不到——界面卡死，且与任务 1 的中断路径叠加。

代码定位

- saveConversations()：第 1639–1642 行。

- createConversation()：第 1644–1661 行（events 数组在此创建）。

- 事件写入点：renderEvent 内第 2463–2467 行，每条事件原样 push。

- run_finished 处理链：第 2542–2554 行。

修改要求

- saveConversations() 包 try/catch；捕获 QuotaExceededError 时执行降级策略（见第 3 条），并 console.warn 留痕。

- 事件存储加上限，二选一或组合：

  - 条数上限：每个会话最多存 N 条事件（建议 N=500，超出后停止追加并标记 eventsTruncated: true）；

  - 体积上限：序列化后单会话事件超过约 500KB 停止追加。

- 降级策略：超限时该会话仅保留 report（丢弃 events），历史回放退化为”只显示报告卡”（现有 loadConversation 第 1729–1732 行的分支已支持此形态，直接复用，不要新写渲染逻辑）。

- 调整 run_finished 分支语句顺序：把 finishRun() 放在 updateConversation() 之前，或用 try/finally 保证 finishRun() 必定执行。界面状态收敛优先级永远高于历史持久化。

- 不要为此改动 conversations 的现有数据结构字段名（兼容已有 localStorage 数据）。

验收方法

- 正常跑一次检测，历史会话保存、点击回放正常。

- 模拟配额占满：DevTools Console 执行脚本把 localStorage 塞满（循环写入大字符串直到抛错），再跑一次完整检测：界面正常收尾、不卡死，Console 有一条 warn，该会话历史降级为只含报告。

- 刷新页面后历史列表正常加载，不白屏。

任务 3：“运行回放”速度按钮（死 UI）处置

现象

右栏”运行回放”面板的”慢速/快速”按钮（第 1449–1450 行）调用 setReplaySpeed() 设置 replaySpeed（声明于第 1513 行，赋值于第 1834–1836 行），但 replaySpeed 在全文件无任何读取处。历史回放是 loadConversation 里同步 for 循环瞬时完成的（第 1725–1727 行），速度与任何东西无关。这是死 UI。

修改要求

二选一，自行判断后实施并在交付说明里写明理由：

- 方案 A（实现）：点击历史会话时按保存的事件时间序逐条回放（用事件间隔或固定步长 300ms / 150ms 对应慢速/快速），回放期间面板显示”回放中”并可点击跳过直接到终态。注意：保存的事件没有可靠时间戳，不要假装有——用固定步长即可。

- 方案 B（删除）：移除”运行回放”面板（第 1446–1452 行）及 setReplaySpeed / replaySpeed 死代码。

倾向建议：如果项目近期有演示需求，选 A（逐条回放演示效果好）；否则选 B，少一处维护面。

验收方法

- 选 A：保存一次检测后点击历史会话，能观察到事件逐条出现，两档速度差异明显，跳过后与现状渲染结果一致。

- 选 B：面板与死代码移除干净，全局搜索 replaySpeed / setReplaySpeed 零残留，右栏其余面板布局不受影响。

任务 4：ticker 步骤映射修正

现象

顶部跑马灯有 9 个步骤项（第 1335–1343 行），但映射表 AGENT_TICKER_STEP_MAP（第 1598–1606 行）有两处错误：

header_forensics: "发件人域名检测",   // 错：邮件头取证被标成了发件人域名检测
sender_profiler:  "发件人域名检测",

后果： 1. header_forensics（邮件头取证分析）执行时，高亮的是”发件人域名检测”——张冠李戴； 2. ticker 里的”域名检测”项没有任何 agent 映射到它，永远不会高亮； 3. ticker 没有”邮件头取证”这个可映射项。

修改要求

- 修正映射：header_forensics 应对应”邮件头取证”（ticker 需新增该项），sender_profiler 保留”发件人域名检测”或改对应”域名检测”——以对用户语义最清晰为准。

- 调整后 7 个 agent（sender_profiler / header_forensics / semantic / threat_intel / detector / risk / response）每个执行时都有且仅有一个语义正确的 ticker 项高亮。

- ticker 项宽度自适应，新增项不破坏横向滚动。

验收方法

跑一次完整检测，观察 7 个子 Agent 执行期间跑马灯高亮项与右侧步骤时间线的 agent 名称逐一语义对应，无”永远不亮”的项。

任务 5：SSE 解析失败留痕

现象

reader 循环里 JSON.parse 失败被静默吞掉（第 2586–2589 行）：

try {
  const payload = JSON.parse(raw);
  renderEvent(currentEvent, payload);
} catch (e) {}

后端事件字段一旦漂移（ARCHITECTURE.md”已知脆弱点 1”自述的高耦合点），前端无声丢事件，排查只能抓包。

修改要求

- catch 内加 console.warn("[SSE] 事件解析失败", currentEvent, raw.slice(0, 200), e)（截断 200 字符防止刷屏）。

- 同一事件连续解析失败超过 5 次时，在状态栏提示”事件流异常，部分步骤可能未显示”（一次性提示，不重复弹）。

- 不改动解析成功路径的任何行为；不引入新的依赖。

验收方法

- 正常检测流程 Console 零 warn。

- 用 DevTools 或 mock 注入一条非法 data 行，确认 Console 出现结构化 warn 且流程不受影响。

交付物清单（全部满足才算完成）

- ☐ 5 条任务的 diff（逐条分开贴）

- ☐ 每条任务的验收证据（截图或 Console 输出）

- ☐ 任务 3 的方案选择与理由

- ☐ 一次完整真实检测的端到端回归确认（Console 干净、UI 正常收尾）

- ☐ 未做任何 git 提交